Аудит эффективности реализации приоритетного проекта «Чистая страна» по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Чехов, направленных на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Кулаковский»

В период с 02 октября 2020 года по 04 декабря 2020 года, с 05 декабря 2020 года по 18 декабря 2020 года проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности реализации приоритетного проекта «Чистая страна» по проверке целевого и эффективного использования средств бюджета городского округа Чехов, направленных на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов «Кулаковский».

Объектами контроля явились:

-Администрация городского округа Чехов Московской области;

-Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов;

-Муниципальное бюджетное учреждение «Экология и природопользование городского округа Чехов».

- По результатам указанного контрольного мероприятия по объекту Администрация городского округа Чехов выявлены следующие нарушения:

1.1. Нарушение п. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и приказа Минфина России от 31.10. 2016 № 197н «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из федерального бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» форма Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, утверждённая Постановлением Администрации городского округа Чехов от 16.03.2018 № 0526/10-06 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Чехов» (приложение №2) не соответствует типовой форме;

1.2. Нарушение статьи 19 ФЗ Федерального закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ установлено неосуществление Администрацией городского округа Чехов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в части предоставления и расходования субсидий на рекультивацию полигона ТБО «Кулаковский»;

1.3. В ходе контрольного мероприятия должностными лицами Администрации созданы препятствия инспекторам и техническим служащим КСП ГО Чехов в его проведении, выразившиеся в несвоевременном представлении документов и материалов.

- По результатам контрольного мероприятия по объекту Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Чехов выявлены следующие нарушения:

2.1. Соглашении № 1 от 19.09.2019 и Соглашение № 2 от 19.09.2019г заключены с нарушением п. 1.2, п. 2.3. Порядка определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям городского округа Чехов, утверждённого Постановлением Администрации городского округа Чехов от 16.03.2018 № 0526/10-06;

2.2. Отсутствует Дорожная карта по выполнению основного мероприятия «Федеральный проект «Чистая страна» Подпрограммы 4 «Ликвидация накопленного экологического ущерба» Муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Чехов на 2018-2021 годы» (нарушение п. 6.11 Порядка, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Чехов от 29.12.2017 № 0636/08-01 (далее- Порядок №0636/08-01);

2.3.   Отсутствуют Отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы 4 Муниципальной программы за 1, 2, 3 квартал 2019 года (нарушение п. 6.4 Порядка № 0636/08-01);

2.4. Отсутствует Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) по Муниципальной программе за 3 квартал 2019 года (нарушение п. 6.4 Порядка № 0636/08-01);

2.5. Методика расчета не содержит формулы по которой определяется показатель «Доля общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба» (нарушение п.3.6.3. Порядка № 0636/08-01);

2.6. В Управлении отсутствуют документы по согласованию показателей Муниципальной программы с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области (нарушение п. 3.6.5 Порядка № 0636/08-01);

2.7. Установлено   несоответствие суммы субсидии на иные цели в Соглашении № 1 и в Дополнительном соглашении № 1 от 1.10.2019 (нарушение п. 1 статьи 78.1 БК РФ);

2.8. В Управлении отсутствует Бюджетная смета на 2019 год (нарушение п. 2 ст. 161, ст. 221 БК РФ и п. 2.1. Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, финансируемых из бюджета городского округа Чехов, утвержденного Постановлением Администрации городского округа Чехов от 20.06.2018 № 1347/10-02);

2.9. Управлением в 2019 году утвержден План финансово-хозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Экология и природопользование городского округа Чехов» сроком на один год (нарушение ст. 158 БК РФ и п. 1.2 Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Чехов, утвержденного постановлением Администрации городского округа Чехов от 15.03.2018 № 0503/10-02);

2.10. Отсутствие внутреннего финансового контроля   в рамках исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных средств и Учредителя в 2019 году (нарушение ст. 160.2-1 БК РФ).

- По результатам контрольного мероприятия по объекту Муниципальное бюджетное учреждение «Экология и природопользование городского округа Чехов» выявлены следующие нарушения:

  - Форма Акта сдачи приемки услуг, подписанные членами приемочной комиссии, не соответствуют форме согласно Приложения № 8 к Контракту № 1482000054119000170;

  - В нарушение пункта 1.2 Порядка от 15.03.2018 план ФХД Учреждения был утвержден на один год (2019);

  - Учреждение внесло последние изменения в план ФХД 31.12.2019г., то есть позднее установленной пунктом 2.16 даты (нарушение пункта 2.16 Порядка № 0503/10-02 от 15.03.2018);

  - Учреждением не отражены по кредиту аналитического учета счета 040140100 «Доходы будущих периодов» сумма субсидий на иные цели, предоставленная в соответствии с заключенными соглашениями сразу за все периоды, в которых согласно соглашению ожидается поступление целевой субсидии (нарушение п. 93 Инструкции N 174н, п. 3.2 раздела I, п. 3.2 раздела II Приложения N 1 к письму Минфина России от 04.02.2020 N 02-06-07/6939);

  - Выявлены нарушения Федерального закона № 44-Ф, а именно:

-   отсутствие контрактной службы, при совокупном годовом объеме закупок Учреждения свыше ста миллионов рублей (нарушение ч.1 ст. 38 № 44-ФЗ);

- информация об исполнении и оплате Контрактов, а также внесение изменений в условия контракта размещена в ЕИС с нарушением сроков (нарушение ч.3 ст.103 № 44-ФЗ);

- исполнителем нарушены условия контракта (договора), поставщику (подрядчику, исполнителю), а заказчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) не направлялись (нарушение п.6 ст. 34 № 44-ФЗ);

- несвоевременная оплата выполненных работ, оказанных услуг, установленных контрактом (договором) (нарушение п.5 ст. 34 № 44-ФЗ).

По результатам контрольного мероприятия разрабатываются Представления об устранении выявленных нарушений, информационные письма по материалам проверки в адрес Главы городского округа Чехов, Совета Депутатов городского округа Чехов, Чеховской городской прокуратуры.