Аудит эффективности использования бюджетных средств городского округа Чехов, предоставленных на мероприятия по цифровизации деятельности органов местного самоуправления в рамках национального проекта «Цифровая экономика»

В период 02 августа 2021 по 30 сентября 2021 года сотрудниками КСП городского округа Чехов проведено контрольное мероприятие «Аудит эффективности использования бюджетных средств городского округа Чехов, предоставленных на мероприятия по цифровизации деятельности органов местного самоуправления в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Объектами контроля явились:

- Администрация городского округа Чехов;

- Управление финансов Администрации городского округа Чехов;

- Совет депутатов городского округа Чехов;

- Контрольно-счетная палата городского округа Чехов;

- Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Чехов;

- Управление образования Администрации городского округа Чехов;

- Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации городского округа Чехов;

- Управление земельно-имущественного комплекса Администрации городского округа Чехов;

- Управление капитального строительства и ремонта Администрации городского округа Чехов;

- Управление благоустройства Администрации городского округа Чехов.

- В ходе контрольного мероприятия у объектов контроля выявлены следующие нарушения:

  - Многочисленные нарушения Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Чехов, утвержденного постановлением Администрации городского округа Чехов от 29.12.2017 № 0636/08-01 (с изм. и доп.); Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ городского округа Чехов, утвержденного постановлением Администрации городского округа Чехов от 10.09.2019 № 2004/10-01(с изм. и доп.), в том числе: отсутствие Отчетов о выполнении муниципальной программы, Отчетов о достижении значений показателей (индикаторов муниципальной программы (далее – Отчеты, Отчетность), несоответствие отчетов, представленных главными распорядителями средств бюджета городского округа Чехов к проверке, отчету об исполнении бюджета городского округа Чехов, нарушения сроков предоставления отчетности Заказчику Программы (Подпрограммы), отсутствие предложений по формированию «Дорожных карт» Заказчику Программы (Подпрограммы), отсутствие прогноза расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;

  - Неэффективное использование средств бюджета городского округа Чехов, вследствие не достижения показателей муниципальной программы за 2019-2020 годы;

  - Не выполнение в полном объеме полномочий главных распорядителей бюджетных средств при исполнении мероприятий муниципальных программ.

  - Неэффективность либо отсутствие проведения объектами контроля мероприятий внутреннего финансового контроля, в следствие чего выявлены многочисленные системные нарушения бюджетного законодательства в ходе контрольного мероприятия.

  - Систематические нарушения условий и процедур проведения закупок, в том числе отсутствие контрактных управляющих в структурных подразделениях Администрации ГО Чехов, комиссий по приемке результатов исполнения контрактов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг, нарушения сроков размещения документов (товарных накладных, платежных поручений и т.п.) об исполнении обязательств по контрактам на ЕИС www.zakupki.gov.ru, нарушения сроков оплаты контрактов, отсутствие информации о виде и направлении расходов за счет перераспределения экономии, сложившейся в результате проведения процедуры закупок;

  - Отсутствие внутреннего финансового аудита и финансового менеджмента в сфере закупок.

По результатам контрольного мероприятия в адрес объектов контроля направлены Представления об устранении выявленных нарушений (10 ед.), информационные письма по материалам проверки в адрес Главы городского округа Чехов, Совета депутатов городского округа Чехов, Чеховской городской прокуратуры.